**­­­Zeiterfassungsbogen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name:** | **Reintanz** |
| **Vorname:** | **Noëlle** |
| **Matrikelnr.:** | **140166** |
| **Projektteam:** | **Pixie’s großes Abenteuer** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Tätigkeit** | **Anfang** | **Ende** | **Zeit [Min.]** |
| 13.11.2015 | Storyboardzeichnungen und –notizen | 10:00 | 11:15 | 75 |
|  | Storyboard-Vertonung | 11:15 | 11:50 | 35 |
|  | Storyboard-Video #1 erstellt (Erklärungen) | 12:00 | 13:00 | 60 |
|  | Zeitplanung | 14:00 | 15:10 | 70 |
| 13.11.2015 | Planungspräsentation | 15:10 | 15:50 | 40 |
| 16.11.2015 | Aktualisierung Zeitplanung | 11:20 | 11:40 | 20 |
|  | Storyboard #2 (Sounds) (Story gekürzt und neu gezeichnet) | 14:00 | 15:00 | 60 |
| 17.11.2015 | Aktualisierung Zeitplan Einzelarbeiten | 14:00 | 15:00 | 60 |
|  | Abstrakte Szene Pixelwelt | 17:00 | 18:00 | 60 |
| 19.11.2015 | Aktualisierung Planungspräsentation | 12:00 | 12:40 | 40 |
| 20.11.2015 | Abstr. Pixelwelt Kamera Shot 1-2 | 18:00 | 19:00 | 60 |
| 22.11.2015 | Abstr. Pixelwelt Kamera Shot 12-14 | 15:20 | 16:30 | 70 |
| 24.11.2015 | Erste Animationen Shots 1-2, 12-14 | 14:00 | 15:45 | 75 |
|  | Erste Beleuchtung Shots 1-2, 12-14 | 16:00 | 16:30 | 30 |
| 25.11.2015 | Rendern Kamerafahrten  Shots 1-2, 12-14 | 13:00 | 16:10 | 190 |
| 27.11.2015 | Shot 3 Animation, Beleuchtung, Rendern | 9:00 | 11:00 | 120 |
| 01.12.2015 | Gesicht und Rigid Body Ü-Figur | 14:00 | 15:00 | 60 |
| 06.12.2015 | Shot 1-2, 12-14 fertig | 12:00 | 13:45 | 105 |
|  | Bäume animieren | 13:45 | 14:10 | 25 |
|  | Bananenstaude, Stein, Aktualiserungen Shots | 14:10 | 15:00 | 50 |
|  | Zusammensetzen Urwaldszene | 15:00 | 15:30 | 30 |
|  | Belichtungsbilder Shot 1,2,12,13,14 | 15:30 | 18:00 | 150 |
| 7.12.2015 | Shot 4-11 animieren, belichten | 10:00 | 17:00 | 420 |
|  | Rendern Shot 1,2,12,13,14 | 12:00 | 15:00 | 180 |
|  | Rendern Shot 5,7 | 15:00 | 18:00 | 180 |
| 11.12.2015 | Abschlusspräsentation | 14:00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift